Desarrollo Web Rosario - Presupuesto

###### **Descripción general:**

Se ofrecen 8 secciones completamente adaptables a los distintos dispositivos. El sitio web en su conjunto será de contenido simple y de fácil navegación, se busca con esto facilitar la experiencia del usuario. Los lineamientos generales del diseño se acordaran en la reunión de lanzamiento para alcanzar el objetivo deseado de la mejor manera y en el menor tiempo posible.

###### **Fases del desarrollo.**

- Reunión de lanzamiento: una vez aceptado el presupuesto se llevara a cabo la reunión de lanzamiento, esta involucrara a todas las partes interesadas, el objetivo de la reunión es poder definir de manera eficiente el objetivo y los pasos para alcanzarlo. Se ofrece en esta etapa asesoría sobre las conveniencias del mercado (1 día – 5000 pesos).

- Fase de diseño: esta etapa comprende el diseño y desarrollo del mockup en base a lo definido junto al cliente en la reunión de lanzamiento. Esta instancia requiere una fluida comunicación entre las partes, entre las cuestiones a resolver se encuentran, la definición de fuentes y colores (2 día – 5000 pesos).

- Fase de desarrollo: ya en esta etapa se comienza con la creación del sitio. Algunas de las herramientas que se utilizaran durante esta etapa son: HTML, CSS, SASS, BOOTSTRAP, Animaciones. Se agregan en esta fase las palabras clave para aparecer en las búsquedas en Internet (7 día – 20000 pesos).

- Fase de visualización y validación: se visualizara y validara todo el contenido del sitio en base al mockup. Cualquier desvío del mockup original, deberá ser evaluado y se considerara como un trabajo adicional a determinar en función a magnitud de la modificación requerida (5 día – 5000 pesos).

- Fase de prueba y posterior entrega al cliente: se subirá y configurará el sitio en el hosting. Se realizaran junto al cliente pruebas de navegación, de adaptación del sitio entre otras y finalizadas estas pruebas se firmara el protocolo de pruebas dando conformidad del trabajo realizado (1 día – 10000 pesos).

###### **Consideraciones finales.**

- Este presupuesto tendrá una validez de 7 días desde su expedición (15/06/2022).

- El costo presupuestado por la totalidad del sitio (sin considerar desvíos) es de 45000 pesos.

- Cualquier desvío que surja por parte del cliente durante el desarrollo del proyecto puede significar costos adicionales y retrasos en la finalización del mismo.

###### **Contacto.**

A continuación se presentan los medios por los cuales pueden contactarnos en caso de tener alguna duda o sugerencia, o de aceptación del presupuesto.

- Teléfono: +549 3415123123 - Mail: contacto@desarrolloswebrosario.com

- Facebook: DesarrollosWebRosario - Instagram: DesarrollosWebRosario